- ПРИЛОЖЕНИЕ

к  пп. 4 п. 2  протокола заседания

правления региональной службы

по тарифам Нижегородской области

№ 59 от 12.12.2025 г.

Основные показатели расчета индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии АО «Верхне-Волжская энергетическая компания», г. Нижний Новгород, на первый (2026) год долгосрочного

периода регулирования 2025 – 2029 годы

Объем необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь) и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности в соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ                       от 29.12.2011г № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)                            в электроэнергетике»

В соответствии с п. 17-20, 38-39 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, величина необходимой валовой выручки АО «Верхне-Волжская энергетическая компания» на первый (2026) год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы составляет 809 562,81 тыс. руб. и включает следующие статьи затрат:

1. Подконтрольные расходы.

1.1) уровень подконтрольных расходов на первый (2026) год долгосрочного периода регулирования – 353 265,15 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы.

2.1) расходы на финансирование капитальных вложений – 57 680,52 тыс. руб.;

2.2) оплату налогов на прибыль, имущество и иных налогов – 58 744,39 тыс. руб.;

2.3) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов –                    132 522,11 тыс. руб.;

2.4) расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений – не заявлены предприятием на период тарифного регулирования;

2.5) расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности – 1 544,30 тыс. руб.;

2.6) прочие неподконтрольные расходы – 5 643,42 тыс. руб.;

2.7) расходы на аренду электросетевого хозяйства – 75 637,91 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных                    п. 87 Основ ценообразования – 116,77 тыс. руб.;

4. Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка, выявленных по итогам последнего истекшего года, в т. ч. экономия расходов на оплату потерь – 124 408,24 тыс. руб.

Анализ исполнения инвестиционной программы АО «ВВЭК» за 2024 год.

В соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области проводилась выездная (документарная) проверка объектов, включенных в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу АО «ВВЭК». По результатам выездной (документарной) проверки составлены акты № 37- № 57 от 16 мая 2025 г. по реализации каждого мероприятия инвестиционной программы. В результате данной проверки выявлено, что не все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, выполнены в полном объеме. Согласно акта № 39,40 и 42 от 16 мая 2025 г. по 3 мероприятиям инвестиционные проекты в 2024 г. не реализовывались. По 8 мероприятиям объем фактического выполнения ниже плановых значений утвержденной инвестиционной программы на 2024 г. (акты № 37-38, № 41, №45, №52, №55, №56-57 от 16 мая 2025 г.), по 10 инвестиционным проектам объем фактического финансирования соответствует значениям утвержденной инвестиционной программы на 2024 г. (акт № 43-44, №46-51, №53-54 от 16 мая 2025 г.) (Копии актов прилагаются).

В пределах полномочий Службы проводился анализ соответствия представленных организацией первичных документов отчету об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики. Результаты проверки отражены в отчете об использовании АО «ВВЭК» инвестиционных ресурсов за 2024 год по форме, утвержденной Приказом ФСТ России от 20.02.2014 года № 201-э, о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые цены (тарифы) в сфере электроэнергетики. Отчет представлен в приложении.

Действующим законодательством в области государственного регулирования цен (тарифов) не предусмотрена возможность учета органами регулирования в необходимой валовой выручке ТСО расходов на выполнение мероприятий инвестиционных программ в размере, превышающем величину средств, определенных в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе.

При обнаружении фактов финансирования мероприятий, не включенных в утвержденные в установленном порядке инвестиционные программы, указанные расходы расцениваются органом регулирования тарифов как нецелевое использование средств, учтенных в необходимой валовой выручке.

Таким образом, Службой в необходимой валовой выручке не учитываются расходы, превышающие плановую величину и неучтенные в утвержденной инвестиционной программе. Данная позиция отражена в разъяснительном письме ФАС России от 20.04.2018 № ИА/28440/18.

В соответствии с договором о присоединении ООО «Электросети» к АО «ВВЭК» от 10.06.2025 стороны договорились осуществить реорганизацию в виде присоединения ООО «Электросети» к АО «ВВЭК». В результате реорганизации к АО «ВВЭК» переходят все права и обязанности ООО «Электросети». В соответствии с действующим законодательством РФ ООО «Электросети» прекращает свою деятельность с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Электросети». АО «ВВЭК» считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Электросети». 01.10.2025 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица.

Вывод:

По исполнению инвестиционной программы АО «ВВЭК» за 2024 год принято выполнение по каждому мероприятию, не превышающее плановые значения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы. По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

| Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  | Отклонение, млн.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Объем капитальных вложений в соответствии с утвержденной ИП на 2024 г. | Факт выполнения мероприятий ИП за 2024 год по итогам проверки (ИПфакт2024) |  |
| 123,55000 | 111,58180 | -11,9682 |

По исполнению инвестиционной программы ООО «Электросети» за 2024 год принято выполнение по каждому мероприятию, не превышающее плановые значения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы. По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

| Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  | Отклонение, млн.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| Объем капитальных вложений в соответствии с утвержденной ИП на 2024 г. | Факт выполнения мероприятий ИП за 2024 год по итогам проверки (ИПфакт2024) |  |
| 42,15300 | 41,37911 | -0,77389 |

Результаты проверки с учетом данных по ООО «Электросети» подлежат учету при установлении тарифов АО «ВВЭК» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике".

Основания, по которым отказано во включении в необходимую валовую выручку (без учета оплаты потерь) отдельных расходов, предложенных организацией, осуществляющей регулируемую деятельность

Предприятием на первый (2026) год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы заявлена валовая выручка 1 281 180,59 тыс. руб. Величина скорректированной необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая региональной службой по тарифам Нижегородской области при расчете индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на первый (2026) год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы составила  809 562,81 тыс. руб.

Подконтрольные расходы на первый (2026) год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы, скорректированы на основании п. 11(1) Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э.

Неподконтрольные расходы по регулируемому виду деятельности, а также расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка, выявленных по итогам последнего истекшего года, определены в соответствии Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ   от 29.12.2011  № 1178 «О ценообразовании   в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»: расходы на оплату налогов на прибыль, имущество и иных налогов, расходы на амортизацию основных средств, прочие неподконтрольные расходы. Общая сумма неучтенных неподконтрольных расходов при установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии составляет – 298 249,91 тыс. руб. Основанием принятия такого решения, в соответствии с разделом  3 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, является отсутствие документов, подтверждающих экономическую обоснованность заявленных предприятием расходов.

Экспертная комиссия

С.К. Пупынина

О.В. Киреева

Т.В. Чеснокова

А.С. Гришин

Т.В. Груздева